РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область



**Администрация Шуйского муниципального района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.07.2016 №388 - п

г. Шуя

**О внесении изменений в постановление Администрации Шуйского муниципального района от 19.11.2013 № 613-п «Об утверждении муниципальной программы«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствияШуйского муниципального района на 2013-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), в целях обеспечения реализации федеральнойцелевой программы"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2012 № 504-п, Администрация Шуйского муниципального района п**остановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Шуйского муниципального района от 19.11.2013 № 613-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2020 годы» следующие изменения:

1.1В приложении к постановлению Администрации Шуйского муниципального района от 19.11.2013 613-п «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2020 годы»:

* + 1. Строку седьмую раздела 1 «Паспорт» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования | Объем ресурсного обеспечения реализации Программы в целом составляет 5 599525,85 тыс. руб., в том числе из средств:- федерального бюджета – 431450,1 тыс. руб.;- областного бюджета – 462161,01 тыс. руб.;-районного бюджета – 417,34 тыс. рублей;- бюджета поселений – 17830,2 тыс. руб.- внебюджетных источников – 4 687 667,2 тыс. руб.*2013 год- 480 800,8 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 36 789,0 тыс. руб.; - областного бюджета – 25 144,8 тыс. руб.;- внебюджетных источников – 418 867,0 тыс. руб.*2014 год – 510510,0 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета –39893,8 тыс. руб.; - областного бюджета – 28985,8 тыс. руб.;- бюджета поселений – 69,7 тыс. руб. - внебюджетных источников – 441 560,7 тыс. руб.*2015 год – 536 380,5 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 43767,5 тыс. руб.; - областного бюджета – 31897,1 тыс. руб.;- бюджета поселений – 70,0 тыс. руб. - внебюджетных источников – 460 645,9 тыс. руб.*2016 год – 609634,85 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 59391,2 тыс. руб.; - областного бюджета – 72 101,91 тыс. руб.;-районный бюджет – 417,34 тыс. руб.;- бюджета поселений – 1313,5 тыс. руб.- внебюджетных источников – 476 410,9 тыс. руб.*2017 год – 678422,4 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 74237,1 тыс. руб.; - областного бюджета – 105018 тыс. руб.;- бюджета поселений – 8059,7 тыс. руб.- внебюджетных источников – 491 107,6 тыс. руб.*2018 год – 903801,3 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 59366,6 тыс. руб.;- областного бюджета – 70680 тыс. руб.;- бюджета поселений – 3223,4 тыс. руб. - внебюджетных источников – 770 531,3 тыс. руб.*2019 год – 928887,3 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 59 863,43 тыс. руб.; - областного бюджета – 67 969,8 тыс. руб.;- бюджета поселений – 2 757,7 тыс. руб. - внебюджетных источников – 798 296,4 тыс. руб.*2020 год – 951088,8 тыс. руб.* в том числе из средств:- федерального бюджета – 58141,5 тыс. руб.;- областного бюджета – 60363,6 тыс. руб.;- бюджета поселений – 2336,3 тыс. руб.- внебюджетных источников – 830 247,4 тыс. руб. |

* + 1. Пункт 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

|  |
| --- |
| **4. Устойчивое развитие сельских территорий** |
| №п/п | Показатели (индикаторы) | Ед.измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого2014-2020 гг. |
| 1. | Строительство жилья | кв.м. | 180 | 270 | 234 | 252 | 234 | 216 | 234 | 252 | 1872 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 4,7 | 7,0 | 2 | 16,3 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 3,48 | 0 | 0 | 3,48 | 15,2 | 1,8 | 5 | 3,06 | 32,02 |
| 4. | Строительство спортивных площадок (тыс.кв.м) | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 8,0 |
| 5. | Обустройство автомобильными дорогами населенных пунктов | км | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |

* + 1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
	1. В подпрограмме №2 «Устойчивое развитие сельских территорий Шуйского муниципального района Ивановской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», являющейся приложением №2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шуйского муниципального района на 2013-2020 годы»:
		1. Строку седьмую раздела 1 «Паспорт» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем бюджетных ассигнований на реализацию МПП \* (по годам реализации)** | общая сумма расходов на реализацию МПП на 2014 - 2020 годы – 353,8 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета –96,6 млн. рублей;- областного бюджета – 226,2 млн. рублей;- районного бюджета – 0,4 млн. рублей;- бюджета поселений – 17,8 млн.рублей;- внебюджетных источников – 12,7 млн. рублейиз них по годам:2014 год – 5,4 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета –1,4 млн. рублей;- областного бюджета – 2,5 млн. рублей;- бюджета поселений – 69,7 млн.рублей;- внебюджетных источников-1,4 млн.рублей;2015 год – 8,7 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета – 2,6 млн. рублей;- областного бюджета –4,2 млн. рублей;- бюджета поселений – 0,07 млн.рублей;-внебюджетные источники -1,9 млн.рублей;2016 год – 64,3 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета – 17,3 млн. рублей;- областного бюджета – 43,3 млн. рублей;-районный бюджет – 0,4 млн. рублей;- бюджета поселений – 1,3 млн.рублей-внебюджетные источники – 2,0 млн.рублей;2017 год –116,1 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета –31,2 млн. рублей;- областного бюджета –75 млн. рублей; - бюджета поселений – 8,0 млн. рублей- внебюджетные источники – 1,9 млн. рублей2018 год – 59,3 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета – 15,4 млн. рублей;- областного бюджета –39 млн. рублей;- бюджета поселений – 3,2 млн.рублей;- внебюджетные источники – 1,7млн.рублей2019 год –55 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета –14,6 млн. рублей;- областного бюджета –35,1 млн. рублей;- бюджета поселений – 2,8 млн.рублей-внебюджетные источники -1,8 млн.рублей2020 год – 44,6 млн. рублей, в том числе средства:- федерального бюджета – 13,3 млн. рублей;- областного бюджета – 26,9 млн. рублей;- бюджета поселений – 2,4 млн.рублей;внебюджетных источников -2,0 млн.рублей |

* + 1. Таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации МПП» раздела 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты МПП» изложить в новой редакции:

|  |
| --- |
| **4. Устойчивое развитие сельских территорий** |
| №п/п | Показатели (индикаторы) | Ед.измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого2014-2020 гг. |
| 1. | Строительство жилья | кв.м. | 180 | 270 | 234 | 252 | 234 | 216 | 234 | 252 | 1872 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию газовых сетей | км | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 4,7 | 7 | 2 | 16,3 |
| 3. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 3,48 | 0 | 0 | 3,48 | 15,2 | 1,8 | 5 | 3,06 | 32,02 |
| 4. | Строительство спортивных площадок (тыс.кв.м) | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 8,0 |
| 5. | Обустройство автомобильными дорогами населенных пунктов | км | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |

1.2.3 Таблицу «Мероприятия муниципальной подпрограммы Шуйского района «Устойчивое развитие сельских территорий Шуйского муниципального района Ивановской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» раздела 4 «Мероприятия МПП» изложить в новой редакции (приложение №2);

1.2.4 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции (приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления сельского хозяйства и развития сельских территорий администрации Шуйского муниципального района Пищулина В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Шуйского муниципального района С.А. Бабанов**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению АдминистрацииШуйского муниципального районаот 27.07.2016 № 388 - п |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограмм  | Источник ресурсного обеспечения | годы  |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 2013-2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Шуйском районе на 2013-2020 годы" | Всего  | 480800,8 | 510510,0 | 536380,5 | 609634,85 | 678422,4 | 903801,3 | 928887,3 | 951088,8 | 5599525,85 |
| Федер. бюджет | 36789,0 | 39893,8 | 43767,5 | 59391,2 | 74237,1 | 59366,6 | 59863,43 | 58141,5 | 431450,1 |
| Областной бюджет  | 25144,8 | 28985,8 | 31897,1 | 72101,91 | 105018 | 70680 | 67969,8 | 60363,6 | 462161,01 |
| Бюджет района, поселений | 0,0 | 69,7 | 70,0 | 1730,84 | 8059,7 | 3223,3 | 2757,7 | 2336,3 | 18247,54 |
| Внебюджетныесредства | 418867,0 | 441560,7 | 460645,9 | 476410,9 | 491107,6 | 770531,3 | 798296,4 | 830247,4 | 4687667,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования, модернизация и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса"  | Всего  | 480800,8 | 505040,0 | 527553,5 | 545300,4 | 562297,4 | 844432,7 | 873805,7 | 906472,1 | 5245702,6 |
| Федер. бюджет | 36789,0 | 38462,8 | 41135,0 | 42064,2 | 43049,1 | 43993,6 | 44546,3 | 44756,5 | 334796,5 |
| Областной бюджет  | 25144,8 | 26447,8 | 27632,9 | 28828,7 | 30001,0 | 31625,0 | 32823,3 | 33471,6 | 235975,1 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетныесредства | 418867,0 | 440129,4 | 458785,6 | 474407,5 | 489247,3 | 768814,1 | 796436,1 | 828244,0 | 4674931,0 |
| Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Шуйского муниципального района" | Всего  | 0,0 | 5470,0 | 8827,0 | 64334,45 | 116125 | 59368,5 | 55081,6 | 44616,7 | 353823,25 |
| Федер. бюджет | 0,0 | 1431,0 | 2632,5 | 17327,0 | 31188,0 | 15373 | 15317,1 | 13385 | 96653,6 |
| Областной бюджет  | 0,0 | 2538,0 | 4264,2 | 43273,21 | 75017 | 39055 | 35146,5 | 26892 | 226185,91 |
| Бюджет района, поселений | 0,0 | 69,7 | 70,0 | 1730,84 | 8059,7 | 3223,3 | 2757,7 | 2336,3 | 18247,54 |
| Внебюджетныесредства | 0,0 | 1431,3 | 1860,3 | 2003,4 | 1860,3 | 1717,2 | 1860,3 | 2003,4 | 12736,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению АдминистрацииШуйского муниципального районаот 27.07.2016 № 388 - п |

**Мероприятия муниципальной подпрограммы Шуйского района «Устойчивое развитие сельских территорий Шуйского муниципального района Ивановской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п    | Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией | Проектная (плановая) мощность объекта капитального строительства | Год начала строительства | Объем затрат, необходимых на строительство объекта  |
| всего тыс.рубл. | в том числе  |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1  | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Развитие газификации в сельской местности** |
|  **1.1.Разработка проектной документации** |
| 1.1.1 |      | **Разработка ПСД "Газификация**д.Крохино-Новое,д..Никитинское,с.Чечкино-Богородское Шуйского муниципального района | 6,2 км | 2017 | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
|  |
| 1.1.2 |     | **Разработка ПСД "Газификация д.Петрилово**Шуйского муниципального района" | 3 км | 2017 | 2500 |  | 2250 | 250 |  |
|   1.1.3 |    | **Разработка ПСД "Газификация д.Трутнево**Шуйского муниципального района" | 2 км | 2018 | 2000 |  | 1800 | 200 |  |
| 1.1.4 |  | **Разработка ПСД "Газификация д. Мягково**Шуйского муниципального района" | 2,5 км | 2018 | 2000 |  | 1800 | 200 |  |
|  |  **1.2. Строительство (реконструкция) объектов газификации** |
| 1.2.1.   |    | **"Газификация д.Арефино Шуйского**муниципального района Ивановской обл" | 11,3 км | 2015 | 2574 | 772,2 | 1784 | 18,02 |  |
|  1.2.2.  |  «**Газификация д.Крохино-Новое** Шуйского муниципального района |  1,7 км | 2018 | 4928 | 1478,4 | 3415,104 | 34,496 |  |
| 1.2.3   |    | **"Газификация д.Никитинское Шуйского**муниципального района " | 2,5 км | 2019 | 5218 | 1565,4 | 3616,074 | 36,526 |  |
|  1.2.4.  |    | **"Газификация с.Чечкино-Богородское**Шуйского муниципального района | 2 км | 2020 | 5070 | 1521 | 3513,51 | 35,49 |  |
|  1.2.5  |    | **"Газификация д.Петрилово**Шуйского муниципального района | 3 км | 2018 | 7383 | 2214,9 | 5116,419 | 51,681 |  |
|  1.2.6  |    | **«Газификация д.Трутнево**Шуйского муниципального района | 2 км | 2019 | 4738 | 1421,4 | 3283,434 | 33,166 |  |
| 1.2.7 |  | **"Газификация д.Мягково Шуйского**муниципального района" | 2,5 км | 2019 | 2500 | 750 | 1732,5 | 17,5 |  |
| **2. Развитие водоснабжения в сельской местности** |
|  |  **2.1.Разработка проектной документации** |
|  2.1.1.   | **Разработка ПСД «Строительство** водопровода в д.Качалово Шуйскогомуниципального района» |  | 2016 | 960 |  | 864 | 96 |  |
|  2.1.2.   |  **Разработка ПСД «Строительство** водопровода в д.Кочнево Шуйскогомуниципального района Ивановской обл.» |  | 2017 | 360 |  | 324 | 36 |  |
|  2.1.3.  | **Разработка ПСД «Строительство** водопровода в с.Центральный» |  | 2019 | 900 |  | 810 | 90 |  |
| 2.1.4.  |  **Разработка ПСД «Водоснабжение с.Василь-**евское Шуйского муниципального района Ивановской области» |  | 2016 | 3600 |  | 3240 | 360 |  |
|  2.1.5. | Разработка ПСД «Строительство (реконструкция) водопровода д.Филино Шуйского муниципального района» |  | 2017 | 540 |  | 486 | 54 |  |
| 2.1.6 | **Разработка ПСД «Строительство** водопровода в с. Чернцы Шуйскогомуниципального района» |  | 2018 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|  | **2.2.Строительство (реконструкция) объектов** |
|  2.2.1.  |  **«Строительство водопровода в с.Пустошь**Шуйского муниципального района»(2 оч.) | 3,48 км | 2017 | 10637,75 | 3191,325 | 6701,7825 | 744,6425 |  |
| 2.2.2.   | **«Строительство водопровода в с.Пустошь**Шуйского муниципального района»(1 оч.) |  | 2016 | 21867,45 | 6560,235 | 13776,4935 | 1530,7215 |  |
| 2.2.3. | **«Строительство водопровода в д.Кочнево**Шуйского муниципального района» | 0,63 | 2018 | 2950,3 | 885,09 | 1858,689 | 206,521 |  |
|  2.3.4.  | **Строительство водопровода**с.Центральный Шуйского муниципального района | 3,06 км | 2020 | 8568 | 2570,4 | 5397,84 | 599,76 |  |
| 2.3.5.   |  **«Строительство водопровода с. Васильевское**Шуйского муниципального района Ивановской области | 12 км | 2017 | 53520 | 16056 | 33717,6 | 3746,4 |  |
| 2.3.6.  |  **«Водоснабжение д. Качалово Шуйского муниципального района»** | 3,2 км | 2017 | 14272 | 4281,6 | 8991,36 | 999,04 |  |
|  2.3.7. | «**Строительство (реконструкция) водопровода д. Филино Шуйского муниципального района»** | 1,8 км | 2018 | 8909 | 2972,7 | 5612,67 | 623,63 |  |
| 2.3.8 | **«Строительство водопровода в с. Чернцы**Шуйского муниципального района» | 5 км | 2019 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
| **3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности** |
|  | **3.1.Разработка проектной документации** |
|  3.1.1.   | **Разработка ПСД "Строительство спортив-**ных сооружений вс. Пустошь Шуйскогомуниципального района Ивановской области" |     | 2018 | 1125 |  | 1012,5 | 112,5 |  |
|   3.1.2.  | **Разработка ПСД "Строительство спортивной площадки**в с. Китово" Шуйского муниципального района Ивановской области» |     | 2019 | 1125 |  | 1012,5 | 112,5 |  |
|  3.1.3.   |  **Разработка ПСД "Строительство спортив-**ных сооружений в д. Арефино Шуйскогомуниципального района Ивановской области" |     | 2017 | 1125 |  | 1012,5 | 112,5 |  |
|  3.1.4  |   **Разработка ПСД "Спортивная площадка д.Милюковка**Шуйского муниципального района" |    | 2018 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|  3.1.5  |  **Разработка ПСД «Строительство спортив-**ной площадки с. Васильевское Шуйского муниципального района» |    | 2017 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
| 3.1.6  |  **Разработка ПСД "Спортивная площадка д.Михалково**Шуйского муниципального района" |    | 2019 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|  3.1.7  | **Разработка ПСД "Строительство спортив-**ной площадки с. Афанасьевское Шуйского муниципального района" |    | 2016 | 892,05 |  | 883,210 | 8,840 |  |
|  3.1.8  | **Разработка ПСД "Спортивная площадка д.Перемилово**Шуйского муниципального района" |    | 2019 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|  3.1.9 | **Разработка ПСД "Спортивная площадка д.Качалово**Шуйского муниципального района" |    | 2018 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|   3.1.10. |  **Разработка ПСД "Спортивная площадка с.Центральный**Шуйского муниципального района" |    | 2017 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
|  | **3.2 Строительство (реконструкция) объектов** |
| 3.2.1.   |  **Строительство "Спортивная площадка**с.Центральный Шуйского муниципального района" |    | 2018 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  3.2.2  |  **Строительство"Спортивная площадка**с.Васильевское Шуйского муниципального района |    | 2018 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|   3.2.3. |  **Строительство"Спортивная площадка д.Михалково**Шуйского муниципального района |    | 2020 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  3.2.4.  | **Строительство"Спортивная площадка с.Пустошь**Шуйского муниципального района" |    | 2019 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
| 3.2.5.   |  **Строительство"Спортивная площадка с. Афанасьевское**Шуйского муниципального района" |    | 2017 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  3.2.6.  | **Строительство "Спортивная площадка д.Арефино**Шуйского муниципального района" |    | 2018 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|   3.2.7. |  **Строительство "Спортивная площадка с.Китово**Шуйского муниципального района |    | 2020 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
| 3.2.8   |  **Строительство "Спортивная площадка д.Милюковка**Шуйского муниципального района |    | 2019 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  3.2.9  |  **Строительство "Спортивная пощадкад.Перемилово**Шуйского муниципального района" |    | 2018 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  3.2.10  |   **Строительство "Спортивная площадка д.Качалово**Шуйского муниципального района" |    | 2019 | 8100 | 2430 | 5103 | 567 |  |
|  | **4. Развитие жилищного строительства** |
|  4.1 |  Строительство индивидуального жилого дома | 270 кв.м | 2014 | 5301 | 1590,3 | 2120,4 |  | 1590,3 |
|  4.2. |  Строительство индивидуального жилого дома | 234 кв.м | 2015 | 6201 | 1860,3 | 2480,4 | 0 | 1860,3 |
|  4.3. |  Строительство индивидуального жилого дома | 252 кв.м | 2016 | 6678 | 2003,4 | 2671,2 | 0 | 2003,4 |
| 4.5.  |  Строительство индивидуального жилого дома | 234 кв.м | 2017 | 6201 | 1860,3 | 2480,4 |  | 1860,3 |
| 4.6.  |  Строительство индивидуального жилого дома | 216 кв.м | 2018 | 5724 | 1717,2 | 2289,6 |  | 1717,2 |
|  4.7. |  Строительство индивидуального жилого дома | 234 кв.м | 2019 | 6201 | 1860,3 | 2480,4 |  | 1860,3 |
| 4.8.  |  Строительство индивидуального жилого дома | 252 кв.м | 2020 | 6678 | 2003,4 | 2671,2 |  | 2003,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. **Обустройство автомобильными дорогами населенных пунктов** |
| 5.1. | Реконструкция автомобильной дороги Афанасьевское-Тепляково-Пустошь (на участке Тепляково—Пустошь) в Шуйском муниципальном районе Ивановской области | кв | 2016 | 40440,7 | 12132 | 27900 | 408,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение № 3к постановлению АдминистрацииШуйского муниципального районаот 27.07.2016 № 388 - п |

5. Ресурсное обеспечение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограмм  | Источник ресурсного обеспечения | годы  |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 2013-2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2 "Устойчивоеравитие сельских территорий Шуйского муниципального района" | Всего  | 0,0 | 5470,0 | 8827,0 | 64334,45 | 116125 | 59368,5 | 55081,6 | 44616,7 | 353823,25 |
| Федер. бюджет | 0,0 | 1431,0 | 2632,5 | 17327,0 | 31188,0 | 15373 | 15317,1 | 13385 | 96653,6 |
| Областной бюджет  | 0,0 | 2538,0 | 4264,2 | 43273,21 | 75017 | 39055 | 35146,5 | 26892 | 226185,91 |
| Бюджет района, поселений | 0,0 | 69,7 | 70,0 | 1730,84 | 8059,7 | 3223,3 | 2757,7 | 2336,3 | 18247,54 |
| Внебюджетныесредства | 0,0 | 1431,3 | 1860,3 | 2003,4 | 1860,3 | 1717,2 | 1860,3 | 2003,4 | 12736,2 |