РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Администрация  Шуйского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.01.2019      № 8- р

г. Шуя

Об утверждении плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Шуйского муниципального района

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 № 1588-р "Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного обеспечения",  в целях перехода Администрации Шуйского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения Администрация Шуйского муниципального района обязывает:

1. Утвердить план мероприятий (план-график) перехода администрации Шуйского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее - план-график).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Шуйского муниципального района, наделённых правами юридического лица, руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации Шуйского муниципального района, разработать и утвердить аналогичные планы-графики.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Шуйского муниципального района разработать и утвердить аналогичные планы-графики.

4. Назначить ответственным за исполнение плана-графика заместителя главы администрации Шуйского муниципального района Морозова А.А.

5. Управлению делами и муниципальной службой администрации Шуйского муниципального района разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Шуйского муниципального района                         С.А.Бабанов

Приложение

к распоряжению Администрации

Шуйского муниципального района

от 16.01.2019 № 8-р

План мероприятий (план-график) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Шуйского  муниципального района

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в Администрации Шуйского муниципального района на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Шуйского муниципального района |
| 1.1 | Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Шуйского муниципального района | январь 2019 г. | регламентация перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Шуйского муниципального района |
| 1.2 | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Шуйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | февраль 2019 г. | информирование населения о плане мероприятий (плане-графике) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Шуйского муниципального района путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2 | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в администрации Шуйского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Аудит совместимости информационных систем администрации Шуйского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. | 1 полугодие 2019 г. | получение перечня сведений о совместимости информационных систем администрации Шуйского муниципального района с отечественным офисным программным обеспечением. |
| 2.2 | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счет объемов бюджетных ассигнований на 2019-2020 гг. <*> | март 2019 г. | внесение изменений в бюджет администрации Шуйского муниципального района, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3 | Внесение изменений в план-график закупок администрации Шуйского муниципального района, проведение торгов <*> | апрель 2019 г. – декабрь 2019 г. | заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода в администрации Шуйского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*> | январь 2019 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрацией Шуйского муниципального района |
| 3.2 | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась модернизация информационных систем <*> | июль 2020 г. – декабрь 2020 г. | достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное программное обеспечение администрацией Шуйского муниципального района |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1 | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*> | июль 2019 г. – декабрь 2020 г. | повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

### Таблица 2. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

### в Администрации Шуйского муниципального района на период до 2020 года

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в администрации Шуйского муниципальногорайона, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 35% <*> | не менее 60% <*> |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Шуйского муниципальногорайона, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% <*> | не менее 20% <*> |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в администрации Шуйского муниципальногорайона, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в администрации Шуйского муниципальногорайона, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в администрации Шуйского муниципальногорайона, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 80% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в администрации Шуйского муниципальногорайона, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в администрации Шуйского муниципальногорайона, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | не менее 50% | не менее 80% |

<*>  При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований