**Перечень многоквартирных домов на территории Колобовского городского поселения, в отношении которых на период реализации программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Адрес многоквартирного дома | | Год проведения капитального ремонта | Вид работ |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 18 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок 1-й Больничный | 1 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 43 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 20 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 45 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 41 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 06.янв | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 37 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 16 | 2015 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 12 | 2015 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 2019 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 04.фев | 2020 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 57 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 58 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 149 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 150 | 2021 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 кор. 3 | 2023 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 | 2023 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 18 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 20 | 2024 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок Фабричный | 1 | 2024 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 2 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 1 | 2028 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Школьная | 3 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 12 | 2029 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 18 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок 1-й Больничный | 1 | 2031 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 | 2031 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 43 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 45 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 20 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 41 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 06.янв | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 37 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 04.фев | 2031 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 149 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 58 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 150 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 57 | 2031 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 16 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 12 | 2031 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 18 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 кор. 3 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 2 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 12 | 2035 | капитальный ремонт подвальных помещений |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Школьная | 3 | 2035 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 20 | 2035 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок Фабричный | 1 | 2039 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 1 | 2040 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок 1-й Больничный | 1 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 43 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 45 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 41 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 37 | 2041 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 149 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 58 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Центральный | без улицы | 150 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, с. Зименки | без улицы | 57 | 2041 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 16 | 2041 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 12 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 20 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 18 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 06.янв | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 кор. 3 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 2 | 2042 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 20 | 2042 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, ст. Ладыгино | без улицы | 1 | 2043 | капитальный ремонт фундамента |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 18 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Школьная | 3 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 12 | 2043 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 18 | 2043 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 20 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Молодежная | 06.янв | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 39 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47а | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 47 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 16 | 2044 | капитальный ремонт фасада |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 37 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 41 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 45 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 24 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 43 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | переулок 1-й Больничный | 1 | 2044 | капитальный ремонт крыши |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 16 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 18 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица Спортивная | 20 | 2044 | капитальный ремонт инженерных сетей |
| Шуйский муниципальный район | Колобовское городское поселение, п. Колобово | улица 1-я Фабричная | 22 кор. 3 | 2044 | капитальный ремонт крыши |